П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

684350, Камчатский край, Быстринский

район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1,

тел/факс 21-330

www.bmr-kamchatka.ru admesso@yandex.ru

от 24 ноября 2016 года № 431

Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе на 2017 год

В целях повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской инвестиционной деятельности на территории Быстринского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь статьей 36.1 Устава Быстринского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе на 2017 год (далее – План) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений и специалистам администрации Быстринского муниципального района в срок до 20 января и 20 июля текущего финансового года предоставлять отчет о ходе реализации Плана специалисту по привлечению инвестиций и планированию администрации Быстринского муниципального района.

3. Специалисту по привлечению инвестиций и планированию администрации Быстринского муниципального района:

- обеспечить размещение основных объектов Плана на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района;

- в срок до 30 января и 30 июля текущего финансового года предоставить отчет о ходе реализации Плана в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

___________________________________________________________________________

Разослано: дело, Сметанину А.Б., Гафурову Р.З., библиотека с.Эссо и с. Анавгай, сайт, финотдел, отдел ЖКХ, КУМИ, отдел по строительству, отдел образования, Банакановой В.И, Комаровой С.В., Чумакову К.В., Сопроненко А.Р.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Эссовского и Анавгайского сельских поселений обеспечить реализацию инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Быстринского муниципального района.

Глава администрации

Быстринского муниципального района 				А.В.Греков

Приложение

к постановлению администрации

Быстринского муниципального района

от 24.11.2016 № 431

План

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

в Быстринском муниципальном районе на 2017 год

| №№ | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн. руб. | Источники финансирования | Краткая характеристика и эффект от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 (проектные работы) | 2016- 2018 | 2018 | 961,473 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения. Строительство обеспечит: создание опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута; создание условий для повышения качества жизни населения 2-х муниципальных районов края |
| 2. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 (проектные работы) | 2016 - 2019 | 2019 | 1117, 820 | Краевой бюджет | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения, создание опорной автодорожной сети и автодорожного маршрута, создание условий для повышения качества жизни населения 2-х муниципальных районов края |
| 3. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 33 - км 50 | 2018- 2029 | 2020 | 1117,82 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения, создание опорной автодорожной сети и автодорожного маршрута, создание условий для повышения качества жизни населения 2-х муниципальных районов края |
| 4. | Строительство промышленной дороги с низкой интенсивностью движения от Бараньевского месторождения к ГОК "Агинский" | 2016- 2020 | 2020 | 900,00 | Внебюджетные средства | Строительство промышленной дороги в целях реализации инвестиционных проектов в сфере горнорудной промышленности |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |
| 5. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей на территории Эссовского сельского поселения | 2016 | 2016 | 13,957 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы систем теплоснабжение и водоснабжения с.Эссо |
| 6. | Реконструкция и строительство тепловых сетей села Анавгай Быстринского района Камчатского края | 2015 - 2018 | 2018 | 77,599 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы тепловых сетей с.Анавгай |
| 7. | Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2016 - 2018 | 2018 | 286,159 | Краевой бюджет, местный бюджет | Расширение и обеспечение безаварийной работы систем теплоснабжения и качественного полноценного снабжения водой населения административного центра муниципального района |
| III. Объекты социальной инфраструктуры |
| 8. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Анавгай Быстринского района Камчатского края (в том числе проектные работы) | 2016- 2017 | 2017 | 45,0 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |
| 9. | Строительство сельского учебного комплекса школа-детский сад в с.Анавгай Быстринского района на 132 школьных и 60 дошкольных мест | 2017- 2018 | 2018 | 306,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры |
| 10. | Строительство "Дома милосердия для престарелых и инвалидов", с. Эссо | 2019- 2021 | 2021 | 269,26 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. |
| IV. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |
|  | - | - | - | - | - | - |
| VI. Инвестиционные объекты |
| 11. | Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры | 2016- 2025 | 2019 | 2 137,00 | Внебюджетные средства | Строительство горно-добывающего предприятия (ГДП) "Бараньевсекое", объектов обеспечения и поверхностной ифнраструктуры, в т.ч. дороги от м/р Бараньевское до Агинской ЗИФ |
| 12. | Отработка месторождения «Шануч» с учетом вовлечения дополнительных запасов | 2017- 2025 | 2025 | 4800,00 | Внебюджетные средства | Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае |
| 13. | Строительство тепличного комплекса для выращивания овощных и зеленых культур на базе геотермальных источников в с. Эссо | 2018- 2020 | 2020 | 35,00 | Краевой бюджет, Местный бюджет | Обеспечение круглый год свежими овощами по доступным ценам население Камчатского края, а также туристов в Быстринском районе. Поставка продукции в северные районы "Корякского округа" (Тигильский район и др.) |
| 14. | Строительство фермы крупного рогатого скота: коровник на 200 голов, телятник на 200 голов, складские помещения для кормов (включая разработку проектно-сметной документации) | 2020- 2024 | 2024 | 466,70 | Краевой бюджет, местный бюджет | Экономический эффект: создание условий для роста производства продукции на 8-10%; преодоление убыточности и оздоровления экономики сельскохозяйственного производства; ликвидация критического уровня износа сельскохозяйственной техники и оборудования; создание высокопродуктивного стада крупного рогатого скота. Социальный эффект: улучшение качества жизни сельских жителей, снижение миграции сельского населения; создание условий для формирования кадрового потенциала, привлечение молодежи в сельскохозяйственное производство |
| 15. | Строительство на реке Быстрой в районе сел Эссо и Анавгай лососевого рыбоводного завода на теплых водах | 2019- 2021 | 2021 | 540,00 | Федеральный и краевой бюджет, внебюджетные средства | Создание современного рыбоводного завода с использованием термальных вод для восстановления популяции лосося (8 млн. штук малька в год) |
| 16. | Создание производства по обработке и изготовлению изделий из природного камня в Быстринском районе (изготовление брусчатки из базальтовых пород) | 2018- 2020 | 2020 | 12,80 | Внебюджетные средства | Производство качественной и долговечной брусчатки, используемой при строительных работах |
|  | Создание гостиничного туристского комплекса "Скара" | 2015- 2018 | 2018 | 20,00 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Скара"; гостиничного-туристический комплекса на 36-40 мест с широким ассортиментом услуг для туристов различных возрастных групп. |
| 17. | Проектирование и строительство аэропорта местных воздушных авиалиний класса "Е" (до 1000 м) в с. Эссо | 2021- 2025 | 2025 | 1030,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Инициатор - ФКЗ "Аэропорты Камчатки". Рост транспортной доступности на территории Камчатского края. |
| 18. | Строительство детского санаторно-оздоровительного центра круглогодичного действия в с. Эссо. | 2020- 2025 | 2025 | 1440,40 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Реализация проекта способствует развитию лечебно-оздоровительного туризма и создания курортной -рекреационной инфраструктуры |